## Slide 1: ABSCHLUSSPRÜFUNG WINTER 2024/2025 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Präsentation zur betrieblichen Projektarbeit Code-Generator Abdulaa Mousa

## Slide 2: Agenda
Unternehmen
Projektumgebung
Ausgangslage
Endzustand
Projektplanung
Live-Demo
Fazit

## Slide 3: Unternehmen CPU Consulting & Software GmbH
Gegründet : im Jahr 1981 von Jochen Furch
Rechtsform: GmbH
Mitarbeiterzahl: 50
Branche: Softwareentwicklung & IT-Dienstleistungen
Unternehmensgröße: Mittelständisch
Standort: Hauptsitz Augsburg / Zürich
Ausbildungsberufe : Fachinformatik Anwendungsentwicklung

## Slide 4: Produkte und Dienstleistungen

## Slide 5: Projektumgebung
Teil des CPU-Banking-Playground-Moduls
Entwicklungsumgebung: Visual Studio Code (VS-Code)
Genutzte Technologien

## Slide 6: TypeScript
Entwickelt von Microsoft (2012)
objektorientierte Konzepte
  Typisierung, Interfaces, Generics
Frühe Fehlererkennung
Bessere Wartbarkeit
Superset von JavaScript

## Slide 7: Angular
Entwickelt von Google
  Erstveröffentlichung: 2010 (AngularJS)
  Umgestaltung mit TypeScript: 2016 (Angular 2)
Geeignet für Single-Page-Applications
Fokus: Modularität & Wiederverwendbarkeit
Grundbausteine: Komponenten
  HTML (UI), TypeScript (Logik), CSS (Styling)

## Slide 8: Ausgangslage
Besprechung
baut
Miro-Board
erstellt
Jira-Ticket
zuweisen
Entwickler
Code
Dialog
prüft
Product Owner

## Slide 9: Endzustand
Besprechung
erstellt
Dialog
prüft
Product Owner
Änderungen
Die Schritte, wie das Erstellen eines Miro-Designs und die manuelle Umsetzung durch einen Entwickler, entfallen

## Slide 10: Projektplanung
Anforderungen ermittelt und in:
  Funktionale Anforderungen → Meilensteine
  Nicht-funktionale Anforderungen
Iterativer Ansatz:
  Nach jedem Meilenstein neu geplant.
  Ziel: Funktionale Anforderungen innerhalb der Zeit umsetzen.
Zeitliche und Ressourcenbegrenzung → Umfang angepasst.

## Slide 11: Zeitplanung
Chart: 
| 1. Analysephase 7h | 2. Entwurfsphase 7h | 3. Entwicklung 40 h | 4. Tests 8h | 5. Fehleranalyse und Behebung 8h | 6.Projektdokumentation 10 h
Verkauf | 7 | 7 | 40 | 8 | 8 | 10

## Slide 12: Entwicklungskosten
Mitarbeiter | Stundenanzahl | Stundensatz | Summe
Azubi | 80 | 8 € | 640 €
Ausbilder | 1 | 50 € | 50 €
Teamleiter | 1 | 50 € | 50 €
Gesamt |  |  | 740 €

## Slide 13: Live-Demo

## Slide 14: Fazit
Effizienzsteigerung in der Dialogentwicklung
Bessere Ressourcennutzung und schnellere Ergebnisse
Zukunft:
  Automatische Erstellung kompletter Angular-Komponenten
  Bearbeitung bestehender Komponenten

## Slide 15: Quelle
https://www.cpu-ag.com/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Typescript_logo_2020.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Angular_full_color_logo.svg
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Spring_Boot.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Java-Logo.svg
https://technobrains.io/wp-content/uploads/2021/11/image-22-1024x630.webp
https://geeksarray.com/images/blog/Angular-Component-example.png
https://www.flaticon.com/
https://www.peterjohann-consulting.de/wp-content/uploads/peco-pm-magisches-dreieck.png

## Slide 16: Ende Danke für Ihre Aufmerksamkeit